Администрация  ВЫШЕГОРСКОГО сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2018 № 1

«Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2028 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области   от 08.11.2013г    № 47      «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области», Администрация Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую  программу «Развитие транспортной инфраструктуры Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» на 2018-2028 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

Вышегорского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области			Н.Я.Вдовенков

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Вышегорского сельского поселения Сафоновского района

Смоленской области на 2018-2028гг.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области (далее – Вышегорское сельское поселение) на 2018-2028годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Генеральный план Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |
| Наименование заказчика и разработчика Программы | Администрация Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 215524, Смоленская область, Сафоновский район, д.Вышегор, ул. Советская, д.8 |
| Исполнитель программы | Администрация Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 215524, Смоленская область, Сафоновский район, д.Вышегор, ул. Советская, д.8 |
| Цель Программы | 1. Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог Вышегорского сельского поселения , доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям; 2. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог; - создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения; - обеспечение потребности в перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах; - повышение безопасности дорожного движения; - снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Для финансирования Программы планируется привлечение средств бюджета Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, областного бюджета, внебюджетных источников. 2018 г.: местный бюджет – 684.5 тыс.руб.; 2019 г.: местный бюджет – 787.6 тыс.руб.; 2020 г.: местный бюджет – 783.8 тыс. руб.; Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами реализации программы является достижение установленных целевых показателей |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

1.1. Анализ положения Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.

Вышегорское сельское поселение  - административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Сафоновском районе  Смоленской области. Административный центр – деревня Вышегор.

Вышегорское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области, расположено в западной части Сафоновского района Смоленской области. Граничит с Ярцевским территорильно-административным районом области, Рыбковским, Дроздовским, Пушкинским сельскими поселениями Сафоновского района  и  Сафоновским городским поселением.

Деревня Вышегор расположена на автомобильной магистрали Москва — Беларусь в  12 км к западу от г.Сафоново, в 80 км к востоку от г.Смоленска. Через деревню проходит автодорога М1 «Беларусь», расстояние до Смоленска - 80 км. Через деревню протекает река Перемча, бассейн Днепра.

Внешний транспорт в Вышегорском сельском поселении представлен железнодорожным и автомобильным транспортом.

1.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности, деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Территория Вышегорского сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом». Территория сельского поселения составляет 82,65 кв.км. Численность населения  составляет 2,1 тыс. чел.

Преобладающими почвами на территории района являются – дерново-слабо-средне-сильно подзолистые суглинистые на глинах и суглинах.

Климат в Вышегорском сельском поселении умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха +4,30 С, самый холодный месяц январь, его средняя температура -8,5 – 100 С, самый теплый месяц июль +170 С. Продолжительность безморозного периода составляет 133 дня, а вегетационного – 177 дней.

Годовое количество осадков – 635 мм, а за период май-сентябрь выпадает 350 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, а одна треть в виде снега. Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений ветра в летний период, юго-западных и южных – в зимний. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Около 8 дней в году скорость ветра достигает 15 м/сек и более.

Сельское хозяйство, транспорт и связь являются важнейшими и определяющими отраслями экономики и жизнедеятельности сельского поселения. Основой экономического потенциала сельского поселения является сельскохозяйственное производство.

Анализ динамики численности населения района показал, что за последние 9 лет (2007-2016) оно существенно не изменилось.

Темпы роста населения низкие, численность населения растет чрезвычайно медленно.

Распределение населения Вышегорского сельского поселения Сафоновского района по основным возрастным группам, чел.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 1110 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1200 | 1200 | 1200 |
| В т.ч. 0-15лет | 188 | 190 | 193 | 195 | 200 | 202 | 210 | 215 | 225 | 225 | 225 |
| Трудоспос. насел. | 720 | 720 | 730 | 735 | 740 | 745 | 745 | 750 | 765 | 765 | 765 |
| Старше трудосп. | 202 | 200 | 197 | 200 | 200 | 203 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 |

На фоне нестабильной экономической ситуации на территории Сафоновского района наблюдается незначительный рост безработицы, сокращение заявленных работодателями вакансий.

Крупные и средние предприятия не имеют избыточной занятости, от которой они освободились в кризис 2009 года. Кроме того, в условиях снижения численности трудоспособного населения предприятия широко используют такие механизмы, как неполную занятость, гибкую структуру вознаграждения для сохранения численности работников в ожидании улучшения экономической ситуации. Среди малых и микропредприятий широко практикуется договорная система гражданско-правового характера.

Сложная демографическая ситуация последних десятилетий, рост числа пенсионеров приводит к нехватке трудовых ресурсов и обострению проблемы возрастных соотношений в процессе смены поколений работников.

На территории сельского поселения расположена железнодорожная ветвь «Москва-Брест», также протекают реки Перемча, Вопец, Востошка и Ведоса.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Вышегорского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Вышегорского сельского поселения составляет 22.7 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2028 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2028 году также увеличится на 15 процентов

Действующая сеть автомобильных дорог сформирована в 50-70-е года XX века. По состоянию на 01 января 2018 года улично-дорожная сеть общего пользования местного значения в сельском поселении включает в себя 19 улиц в 12 населенных пунктах.

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств... Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Транспортная инфраструктура Вышегорского сельского поселения представлена автомобильной дорогой федерального значения  М-1 «Москва-Беларусь» и семью дорогами регионального значения  , находящимися на балансе ГУ КК «Смоленскавтодор». Прочие дороги находятся на балансе Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

Транспортная  инфраструктура  Вышегорского  сельского  поселения  является составляющей  инфраструктуры  Сафоновского  района  Смоленской области.

Ближайшая железнодорожная станция для перевозки грузов находится на расстоянии в 12 км (г.Сафоново), а для перевозки пассажиров – 2 км (ст.Вышегор).

Внешние  транспортно-экономические  связи  Вышегорского  сельского  поселения  с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

1.3.1. Железнодорожный транспорт.

Станция Вышегор - железнодорожная станция Белорусского направления Московской Железной Дороги .

На станции останавливаются электропоезда, следующие в сторону Смоленска и Вязьмы.

1.3.2. Автомобильный транспорт.

Важнейшим видом внешнего транспорта для сельского поселения является автомобильный.

Через сельское поселение проходит автодорога М1 «Беларусь».

По территории сельского поселения проходят пригородные и междугородние регулярные перевозки, осуществляемые с остановочного пункта «Сафоново» и других районных центров Смоленской области.

1.4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения - 22,7 км, в том числе с твердым покрытием – 10,2 км, из них с усовершенствованным покрытием – 7,6 км, с грунтовым покрытием - 12,5 км.

Количественные показатели об автомобильных дорогах общего пользования местного значения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог | % | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 2 | Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог с твердым покрытием | % | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| 3 | Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | Удельный вес дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | 24 | 24 | 24 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержден постановлением Администрации Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 15.03.2012 № 6.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в конце 2016 года составила   76 %.

1.5. Анализ парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками.

Резкий уровень автомобилизации является закономерным процессом  в населенных пунктах  России.

Индивидуальный автотранспорт имеет следующие преимущества перед общественным: более высокая скорость сообщения, более высокая мобильность, не требуется ожидание транспорта, а, следовательно, сокращается время на перемещение пассажиров до пункта следования. Также важным фактором при выборе индивидуального автомобиля в качестве средства передвижения является высокий уровень комфорта по сравнению с общественным пассажирским транспортом.

Рост уровня автомобилизации требует соответствующего развития инфраструктуры для обслуживания и хранения индивидуального автотранспорта. Значительная часть транспортных средств жителей сельского поселения хранится на придомовых территориях, на проезжей части улиц .

Обеспечение населения доступными местами для постоянного и временного хранения автотранспорта увеличит пропускную способность улиц и создаст более благоприятную комфортную среду для жизни.

При определении необходимого количества мест для постоянного хранения автотранспорта следует учитывать следующие факторы:

1) Хранение в индивидуальной малоэтажной застройке осуществляется на приусадебных участках и не требует дополнительного места;

2) Хранение в среднеэтажной застройке осуществляется на внутриквартальных территориях.

Предлагается при среднеэтажной  застройке проектировать размещение парковочных мест, также возле объектов розничной торговли обустраивать парковочные места.

Необходимо провести ревизию участков, примыкающих к основным автомобильным дорогам, с целью рассмотрения возможности использования их под организацию временного хранения автомобилей.

1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц и тротуарам, в связи с отсутствием велосипедных дорожек.

Пешеходное передвижение осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо предусмотреть обустройство тротуаров и велосипедных дорожек при наличии технической возможности в местах сложившейся застройки.

1.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

Наиболее быстрыми темпами растет парк грузового транспорта, принадлежащих физическим лицам, а также организациям различных отраслей экономики.

Большая часть грузового транспорта не имеет стояночного места и паркуются на неприспособленных под это территориях, улично-дорожной сети города и дворовых территориях, что вызывает обоснованные жалобы населения.

Основное движение грузового транспорта происходит в черте деревни Вышегор по улицам Тухачевского, Сосновая, Озерная , грузоподъемность транспорта от 2 т. до 20 т.

Не рассчитанная для дорожного полотна грузоподъемность, проезжающего грузового автотранспорта по улицам населенных пунктов сельского поселения, приводит к быстрому износу дорожной одежки и дополнительным расходам на ремонт дорожного полотна.

Предлагается ограничение въезда и передвижение в деревне Вышегор грузовых автотранспортных средств, не соответствующих экологическим характеристикам и грузоподъемностью более 8 тонн.

Проводить патрулируемые рейды сотрудниками ДПС отдела ГИБДД МО МВД России «Сафоновский» для выявления нарушителей и привлечения к административной ответственности.

На территории сельского поселения осуществляется сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов от населения, ответственный за сбор и вывоз мусора ТСЖ «Вышегор-Сервис».

Работы по очистке дорог от снега производятся  по договорам, заключенным с Администрацией сельского поселения.

1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

Наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и полицейское правоприменение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

Уровень аварийности на дорогах сельского поселения в значительной степени определяется недостаточным финансированием мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении  безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению  темпов убыли населения Вышегорского сельского поселения и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Автомобильный  транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры.

Реализация Программы осуществляется с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ и муниципальных программ Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный фонд является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, определяется на плановый период и утверждается порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Целью муниципальной политики в комплексном развитии транспортной инфраструктуры является удовлетворение потребностей населения Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в услугах общественного транспорта, обеспечение высокой культуры обслуживания и безопасности дорожного движения.

В рамках достижения задач будут реализованы следующие основные

мероприятия:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  на уровне, соответствующим нормативным требованиям;

- создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения;

- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Выполнение основных мероприятий обеспечит достижение цели в удовлетворении потребности населения в услугах общественного транспорта, развитии улично-дорожной сети, направленной на строительство, ремонт и реконструкцию дорог общего пользования местного значения.

Цель программы является приоритетным направлением региональной, муниципальной и государственной политики в развитии транспортной инфраструктуры поселения.

Сроки реализации программы 2018 - 2028 года.

3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В рамках реализации  программы предполагается реализация следующих основных  мероприятий:

1) Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующим нормативным требованиям.

Мероприятие направлено на приведение улично-дорожной сети в состояние, при котором будут обеспечиваться условия максимально комфортного передвижения транспорта и пешеходов.

В первую очередь  будут отремонтированы дороги с движением общественного транспорта, высоким уровнем износа дорожного покрытия. Далее,  основные дороги в районах застройки, дворовые территории  многоквартирных жилых домов  и проезды к ним, второстепенные дороги.

При реконструкции дорог основное направление это приведение параметров (ширина проезжей части, тротуаров, обочин и т.д.) дорог в нормативное состояние для организации безопасных перевозок и перемещения  пешеходов.

2) Создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения.

Мероприятие предусматривает  устройство искусственных неровностей, строительство, ремонт тротуаров, установку ограждений в зоне пешеходных переходов и общеобразовательных учреждениях, размещение дорожных знаков и нанесение соответствующей дорожной разметки.

Приоритет будет отдан дорогам с более высоким уровнем опасности движения  транспорта и пешеходов, на основании анализа дорожно-транспортных происшествий,  вблизи школ, дошкольных учреждений,  объектов социально-культурного назначения.

3) Повышение безопасности дорожного движения.

Мероприятие предусматривает повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

4) Снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Мероприятие предусматривает снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств, а также применение альтернативных источников топливо-энергетических ресурсов.

4. ОЦЕНКА ОББЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Для финансирования Программы планируется привлечение средств бюджета Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. Прогнозный объем финансирования Программы на период 2018-2020 годов составляет  2255.9 тыс. руб., в том числе по годам:

Местный бюджет

2018 год – 684.5 тыс. рублей;

2019 год – 787.6 тыс. рублей

2020 год – 783.8 тыс. рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

| № п/п | Наименование предприятия | статус | годы реализации | объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | непосредственный результат | заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Вышегорского сельского Сафоновского района Смоленской области на 2018-2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующим нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 684.5 | 684.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 787.6 | 787.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 783.8 | 783.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021-2028 |  |  |  |  |  |  |

Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 5.0 |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | - | - | - | - |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | численность населения | тыс.чел. | 1,1 | 1,2 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 22.7 | 22,7 |
| 2.2 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 7.6 | 10.0 |
| 2.3 | Количество автозаправочных станций | ед. | 2 | 3 |
| 2.4 | Количество станций технического обслуживания | ед. | 1 | 1 |

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫШЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансовый механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.