АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫШЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  14.03.  2023г    № 18-р

О мерах по своевременной подготовке

жилищно - коммунального   хозяйства

Вышегорского  сельского      поселения

Сафоновского   района      Смоленской

области  к  работе  в осенней   -  зимний

период 2023-2024годов.

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно- коммунального хозяйства Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенней - зимних условиях 2023-2024гг:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке хозяйства сельского поселения к работе в зимних условиях 2023-2024г.г. (Приложение №1)

2. Руководителям предприятий, ТСЖ «Вышегор-Сервис»,  старшим по 2-х этажным домам  в д.Дроздово установить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий, указанных в приложении № 1; до 01 октября 2023 года обеспечить выполнение основных предзимних работ на системах электроснабжения, отопления, холодного водоснабжения, ремонту кровель, утеплению жилых домов, производственных зданий.

3.  Для контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке к зиме и оперативного решения вопросов, возникших во время выполнения вышеуказанных мероприятий, создать штаб по подготовке к зиме в составе:

Николаева                                   Глава муниципального образования

Лариса Михайловна                    Вышегорского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области,

председатель штаба.

Члены штаба:

Москалёва                                старший менеджер Администрации

Валентина Евгеньевна -               Вышегорского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

Курочкин

Сергей  Николаевич  -                  председатель ТСЖ «Вышегор-Сервис»

Николаев

Олег Михайлович -                   член комиссии Совета депутатов Вышегорского

сельского поселения Сафоновского района

Смоленской области по жилищно-коммунальному

хозяйству, социальным вопросам,благоустройству

экологии и местному самоуправлению

4. Заседания штаба проводить ежемесячно с 01.07.2023года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Вышегорского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области:	              Л.М.Николаев

Приложение №1  к распоряжению Администрации Вышегорского  сельского

поселения Сафоновского района Смоленской области от 14.03.2023г№ 18-р

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке жилого фонда и источников водоснабжения к работе в условиях зимы  2023- 2024г.г.

Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

| Мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финансирования | Ответственный | Отметка об исполнен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проведение дезинфекции водонапорных башен, шахтных колодцев | до 01.05.2023 |  | Средства ТСЖ, МУП «Водоканал» | Глава МО Председатель ТСЖ |  |
| 2. Работы по прочистке и промывке канализационного коллектора. Участки между колодцами 8-6. | Июнь- август | 100,0 | Местный бюджет Средства ТСЖ | Глава МО Председатель ТСЖ |  |
| 3. Установка частотного преобразователя на арт. Скважину в д.Вержино | Июнь-июль | 100,00 | Местный бюджет | Глава МО |  |
| 4. Диагностика газового оборудования многоквартирных домов в д.Вышегор | По договору со спецорганизацией | По расчётным данным | Средства ТСЖ | Глава МО |  |
| 5. Остекление окон подъездов жилых домов | Май | 10,0 | Средства ТСЖ | Председатель ТСЖ |  |
| 6. Ремонт входных дверей в подъезды домов | Июль | 15.0 | Средства ТСЖ | Председатель ТСЖ |  |
| 7. Ремонт дорог в поселении | В течении года | 4600,0 | Местный бюджет (средства дорожного фонда) | Глава МО |  |
| 8. Газификация квартир № 5,7 д. № 3 по ул.Мира в д.Вышегор | Май- Август | 300,00 | Местный бюджет | Глава МО |  |

Глава муниципального образования Вышегорского сельского поселения                                                                              Л.М.Николаева